Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 01/06/2017 – **Formularz Ofertowy**

w ramach projektu pn. „*Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem inteligentnego systemu do zarządzania urządzeniami HVAC*”

………………………………..……..

(miejscowość, data)

………………………………….…………

(pieczęć Oferenta)

VEMMIO Sp. z o.o.

ul. Bałtycka 186/4

40-778 Katowice

OFERTA

na **wykonanie usługi badawczo-rozwojowej** w ramach projektu pn. „*Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem inteligentnego systemu do zarządzania urządzeniami HVAC*”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   
w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”

Nazwa Oferenta: ………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

Siedziba: …………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….

Numer telefonu/faksu: …………………………………………………………………………………………………..…………………………….

NIP: ………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 01/06/2017 dotyczące wykonania usługi badawczo-rozwojowej w celu realizacji przez Zamawiającego prac badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu inteligentnego systemu do zarządzania urządzeniami HVAC (ang. Heating, Ventilation, Air Conditioning) w domach i mieszkaniach w zakresie:

**Zadanie nr 1: Modelowanie matematyczne wielowymiarowych obiektów sterowania wraz z identyfikacją.**

**Zadanie nr 2: Opracowanie algorytmu regulacji pozwalającego na automatyczne uwzględnianie zwyczajów wraz z optymalizacją kosztów.**

**Zadanie nr 3: Opracowanie symulatora kosztów i analizatora kosztów   
w poszczególnych pomieszczeniach.**

**Zadanie nr 4: Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad optymalizacją   
i korektą algorytmów w zintegrowanym systemie (z podziałem na 3 etapy badawcze).**

1. Ofertujemy wykonanie całości prac objętych zapytaniem za cenę:

|  |  |
| --- | --- |
| Wartość netto:  Słownie: | *zł* |
| *zł .…/100* |
| Podatek VAT:  Słownie: | *zł* |
| *zł .…/100* |
| **Wartość brutto:**  **Słownie:** | ***zł*** |
| ***zł .…/100*** |

1. Oświadczamy, że oferowane ceny zawierają wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Ponadto, ofertujemy wykonanie zamówienia na następujących zasadach:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zakres prac** | **Wartość netto**  **/ brutto** | **Okres realizacji** |
| **Zadanie 1 (badania przemysłowe):** Modelowanie matematyczne wielowymiarowych obiektów sterowania wraz z identyfikacją. | Netto: ………...…… PLN  Brutto: ………...…… PLN | 05.08.2017 - 30.06.2018 |
|  |
| **Zadanie 2 (badania przemysłowe):** Opracowanie algorytmu regulacji pozwalającego na automatyczne uwzględnianie zwyczajów wraz z optymalizacją kosztów | Netto: ………...…… PLN  Brutto: ………...…… PLN | 05.08.2017 - 30.06.2018 |
| **Zadanie 3 (badania przemysłowe):** Opracowanie symulatora kosztów i analizatora kosztów w poszczególnych pomieszczeniach | Netto: ………...…… PLN  Brutto: ………...…… PLN | 05.08.2017 - 30.06.2018 |
| Sporządzenie raportu z badań przemysłowych objętych zadaniami nr 1, 2 i 3 | W ramach wynagrodzenia za realizację zadania numer 1, 2 i 3. | 14 dni od dnia zakończenia badań |
| **Zadanie 4 (badania przemysłowe):** Przeprowadzenie prac badawczych nad optymalizacją i korektą algorytmów w zintegrowanym systemie  **ETAP nr I** | Netto: ………...…… PLN  Brutto: ………...…… PLN | 01.07.2018 - 31.10.2018 |
| Sporządzenie raportu z badań przemysłowych objętych zadaniem nr 4 (ETAP nr I) | W ramach wynagrodzenia za realizację zadania numer 4 (ETAP nr I) | 14 dni od dnia zakończenia badań |
| **Zadanie 4 (badania przemysłowe):** Przeprowadzenie prac badawczych nad optymalizacją i korektą algorytmów w zintegrowanym systemie  **ETAP nr II** | Netto: ………...…… PLN  Brutto: ………...…… PLN | 01.11.2018 - 28.02.2019 |
| Sporządzenie raportu z badań przemysłowych objętych zadaniem nr 4 (ETAP nr II) | W ramach wynagrodzenia za realizację zadania numer 4 (ETAP nr II) | 14 dni od dnia zakończenia badań |
| **Zadanie 4 (prace rozwojowe):** Przeprowadzenie prac rozwojowych nad optymalizacją i korektą algorytmów w zintegrowanym systemie  **ETAP nr III** | Netto: ………...…… PLN  Brutto: ………...…… PLN | 01.03.2018 - 30.06.2019 |
| Sporządzenie raportu z prac rozwojowych objętych zadaniem nr 4 (ETAP nr III) | W ramach wynagrodzenia za realizację zadania numer 4 (ETAP nr III) | 14 dni od dnia zakończenia badań |

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że przekażemy Zamawiającemu wszelkie majątkowe prawa autorskie do wyników wszystkich prac powstałych w ramach wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia na zasadzie wyłączności na wszelkich właściwych i znanych polach eksploatacji (bez ograniczeń terytorialnych i czasowych).
3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od upływu ostatecznego terminu składania ofert.
4. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania publicznego (brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym).
5. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą wg kryteriów określonych   
   w zapytaniu ofertowym zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Do oferty dołączam następujące załączniki:

* Oświadczenia o posiadaniu zasobów i doświadczenia niezbędnego do realizacji zamówienia;

……………………………………………………………………………..………………

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentacji)